**Sistema de Control de Condiciones Ambientales**

Anahi Naranjo López

**SPRINT N°1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de Usuario** | | |
| **Numero:** 1 | **Usuario:** Supervisor | |
| **Nombre historia:** Inicio de sesión | | |
| **Prioridad:** Alta | | **Riesgo:** Bajo |
| **Puntos estimados:** 2 | | **Iteración:** 1 |
| **Responsable:** Anahi Naranjo | | |
| **Descripción**  **Como:** Supervisor  **Quiero:** Ingresar mis credenciales  **Para:** Acceder al sistema | | |
| **Criterios de aceptación**  **Dado:** Un supervisor ingrese sus credenciales  **Cuando:** Estas sean validas  **Entonces:** El sistema muestra la pantalla de inicio  **Dado:** Un supervisor ingrese sus credenciales  **Cuando:** Los campos estén vacíos  **Entonces:** El sistema mostrará un mensaje que los campos están vacíos  **Dado:** Un supervisor ingrese sus credenciales  **Cuando:** Estas sean incorrectas  **Entonces:** El sistema mostrará un mensaje indicando que los campos ingresados no son correctos | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarea** | |
| **Responsable:** Anahi Naranjo | |
| **Numero:** 1 | **Historia:** 1 |
| **Actividad:** Modelo ER del proyecto | **Horas estimadas:** 2 |
| **Fecha de inicio:** 06/01/2023 | **Fecha de finalización:** 06/01/2023 |
| **Descripción:**  Formulación del modelo entidad relación de la base de datos a utilizar en el proyecto. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarea** | |
| **Responsable:** Anahi Naranjo | |
| **Numero:** 2 | **Historia:** 1 |
| **Actividad:** Diseño pantalla de inicio de sesión | **Horas estimadas:** 1 |
| **Fecha de inicio:** 06/01/2023 | **Fecha de finalización:** 06/01/2023 |
| **Descripción:**  Diseño del boceto de la interfaz de inicio de sesión del sistema. | |

**Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarea** | |
| **Responsable:** Anahi Naranjo | |
| **Numero:** 3 | **Historia:** 1 |
| **Actividad:** Codificación del servicio | **Horas estimadas:** 1 |
| **Fecha de inicio:** 06/01/2023 | **Fecha de finalización:** 06/01/2023 |
| **Descripción:**  Codificación del servicio en PHP para la validación de usuario y contraseñas ingresados por el usuario. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarea** | |
| **Responsable:** Anahi Naranjo | |
| **Numero:** 4 | **Historia:** 1 |
| **Actividad:** Codificación de la interfaz | **Horas estimadas:** 3 |
| **Fecha de inicio:** 07/01/2023 | **Fecha de finalización:** 07/01/2023 |
| **Descripción:**  Codificación de la interfaz funcional de inicio de sesión implementando el servicio creado previamente | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarea** | |
| **Responsable:** Anahi Naranjo | |
| **Numero:** 5 | **Historia:** 1 |
| **Actividad:** Testing | **Horas estimadas:** 3 |
| **Fecha de inicio:** 07/01/2023 | **Fecha de finalización:** 07/01/2023 |
| **Descripción:**  Realización de pruebas de funcionamiento al modulo de inicio de sesión. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarea** | |
| **Responsable:** Anahi Naranjo | |
| **Numero:** | **Historia:** |
| **Actividad:** | **Horas estimadas:** |
| **Fecha de inicio:** | **Fecha de finalización:** |
| **Descripción:** | |

**Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente**